|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | KAMIENIE MILOWE | Zaplanowany termin | Dostosowany termin | Rzeczywisty termin |
| 1 | Zatwierdzenie idei i tematyki projektu | 02.12.2021 |  | 02.12.2021 |
| 2 | Przegląd wymagań | 16.12.2021 |  | 16.12.2021 |
| 3 | Zatwierdzenie dysajnu | 23.12.2021 |  |  |
| 4 | Rozwój aplikacji alfa | 30.12.2021 |  |  |
| 5 | Rozwój aplikacji beta | 06.01.2022 |  |  |
| 6 | Analiza testów i poprawki błędów | 12.01.2022 |  |  |
| 7 | Wstępna prezentacja projektów | 13.01.2022 |  |  |
| 8 | Zatwierdzenie projektu | 20.01.2022 |  |  |
| 9 | Zatwierdzenie ostatecznej wersji projektu | 27.01.2022 |  |  |